|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEMA:** | **“Implementación de la Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Entidades.**” | **FECHA:** | 28 de octubre 2022 |
| **ELABORÓ:** | Alfonso O. Ortiz Espinoza Gerente de Proyectos INAP | **AREA:** | INAP |
| **OBJETIVO:** | Reunión de revisión de avances de la Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales | | |
| **PARTICIPANTES :** | | **ROL:** | |
| **Blanca Sánchez** | | **DCCP** | |
| **Cesar Gabriel Rivera Cantú** | | **CPH** | |
| **Ángel Genaro Carreón Díaz** | | **DAMOP** | |
| **José Luis Cantú Pérez** | | **TI** | |
| **Juan Luis** | | **CPH** | |
| **PARTICIPANTES INAP:** | | **ROL:** | |
| **Adolfo Ángel García** | | **Personal INAP** | |
| **San Juanita de Jesús Reyes Hinojosa** | | **Personal INAP** | |
| **Gonzalo Cantú Treviño** | | **Personal INAP** | |
| **Rodolfo Zúñiga Sánchez** | | **Personal INAP** | |
| **Abelino Olguín Morales** | | **Personal INAP** | |
| **Miguel Ángel vega Quintero** | | **Personal INAP** | |
| **Oliver Jonathan Rentería Silva** | | **Líder de Proyecto** | |
| **Alfonso Oswaldo Ortiz Espinoza** | | **Gerente Proyecto** | |
| **Néstor Ibarra Palomares** | | **Director Proyecto** | |
| **PARA SU INFORMACIÓN:** | | **ROL:** | |
| **Alberto Sobrado Garnica** | | **Administrador del Proyecto** | |
| **AGENDA** | **1.- Presentación de Avances Semanal**   * **Cálculos de Datos de CPH.** * **Administración de Usuarios**   **“Formato de Registro de Usuarios”.**   * **Integración de Arquitectura**   **“puesta a punto QA”**   * **Plan de Liberación**   **“Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales** | | |
| **ACUERDOS:** | **1.- Cesar comenta que antes de recibir la liga de QA para las pruebas el 15 de nov, quiere continuar interactuando e ir viendo observaciones con el equipo de desarrollo, como hasta ahora.**  **2.- Al liberar la liga QA, hacer una introducción (capacitación) para el área planeación hacendaria a partir del martes, de ser posible**  **3.- José Luis Cantú va a definir cómo será el control de la administración y harán llegar observaciones**  **4.- Néstor Ibarra quiere saber qué conexiones se necesitan en SIREGOB** | | |

## 12.0 Firmas de recepción

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Rol** | **Fecha de recepción** | **Firma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**\*\*\*\*\*FIN DE DOCUMENTO\*\*\*\*\***