Reporte de actividades y requerimientos

Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Entidades

Perfil: Arquitect, DBA

JULIO 2022

Autor:				INAP

Fecha de creación:		31 de julio, 2022

Última modificación:		31 de julio, 2022

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Entidades

# 1. OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN

## Eficientar la gobernabilidad y los tiempos de atención a los diversos procesos administrativos transversales dependientes de sus plataformas de información, sumándole un enfoque para la implementación de la mejora continua.

# 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

## - Crear e Implementar un sistema integral para el proceso de Distribución de las Participaciones Municipales

## - Eficientar la distribución de las participaciones municipales a través del uso de software, automatizando dentro de lo posible las operaciones realizadas manualmente

## - Reducir el tiempo requerido y facilitar a los involucrados el proceso del cálculo y distribución de las participaciones municipales, realizando la menor cantidad de pasos posibles.

## - Unificar el punto donde se definen y realizan los cálculos de la distribución de las participaciones Municipales.

## - Permitir realizar un sistema de consultas al día con desglose sobre los cálculos realizados para la distribución de las participaciones Municipales

# 3. VENTAJAS

- Módulo de Administración

- Módulo DCPH

- Módulo DAMOP

- Módulo DCCP

- Módulo DPCP

- Módulo DAF

- Micro sitio (Municipios)

- Administración Configuración

- Servicios Digitales Gubernamentales:

  - CURP

  - INEGI

  - CONEVAL

  - Etc

- Firma avanzada SAT

# 4. REQUERIMIENTO

Construir una plataforma web automatizada en donde se administren la Distribución de Participaciones Municipales, Distribución de Participaciones Federales, Distribución de Aportaciones Municipales, Distribución de Aportaciones Federales, Distribución de Recursos a OPDs, misma que permitirá cumplir con los requerimientos citados de acuerdo al flujo indicado en los levantamientos de proceso.

La plataforma estará preparada para llevar a cabo el flujo contemplado para las áreas involucradas: Módulo Municipios (micrositio), Dirección de Coordinación de Planeación Hacendaria (CPH), Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP), Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal (DCCP), Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales (DAMOP), Dirección de Administración Financiera (DAF).

Alcance: 
El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de la Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Entidades, misma que permitirá cumplir con los requerimientos de acuerdo a los procesos que cada área involucrada realice en el procesamiento de la información que le compete de acuerdo al flujo indicado en el diagrama del proceso y a saber las áreas involucradas serían Coordinación Hacendaria, Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal, Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales, Dirección de Administración Financiera, y un Fideicomiso.

## Detalle general:

Desarrollo de plataforma de participaciones municipales (Versión web), el cual incluye:

  - Acceso a plataforma

  - Apartado de administración de la plataforma (catálogos, usuarios, perfiles)

  - Apartado de administración por parte de las áreas según aplique

  - Apartado de consultas y reportes

- Integración del Uso Avanzado de Firma Electrónica, para flujos de aprobación de la documentación generada por el proceso

- Desarrollo de micro sitio

## Elementos técnicos

- Se concluyó el levantamiento de procesos para las áreas de Atención a Municipios.

- Se ha trabajado en Análisis del levantamiento de procesos para la estructura y maquetación de las pantallas de la Plataforma de Distribución a Municipios y Entidades.

- Se ha trabajado con la propuesta de arquitectura para el manejo de permisos y accesos de usuarios por roles y permisos

Ilustración: Propuesta de arquitectura Roles y Permisos de usuario

Ilustración: Diagrama Entidad – Relación Permisos por perfil y rol de usuario

- Se ha trabajado en la investigación para la implementación utilizando el mecanismo de Seguridad OAuth 2.0 para la plataforma

Ilustración: Seguridad OAuth 2.0

Ilustración: Seguridad modelo Entidad – Relación OAuth2.0 Base de Datos

- Se han atendido juntas semanales los días viernes para mostrar los avances de los proyectos con usuarios de SFyTGE de las áreas:

  - Coordinación de Planeación Hacendaria (CPH)

  - Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP)

  - Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal (DCCP)

  - Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales (DAMOP)

  - Dirección de Administración Financiera (DAF)

  - Tecnologías de la Información (TI)

- Se ha trabajado con la Instalación y configuración de 1 servidor de Desarrollo, proporcionado por la secretaría de manera temporal.

- Se ha trabajado en la maquetación de los módulos de CPH, DAMOP, DPCP, DCCP, DAF, Municipios (micrositio), de forma general.

Ilustración: Propuesta de Login para áreas de SFyTGE

- Se ha trabajado en conjunto con otras células de equipos de desarrollo para determinar la arquitectura adecuada para homologar la estructura y distribución de las aplicaciones de diferentes proyectos utilizando Micro servicios

Ilustración: Propuesta de Arquitectura General

Ilustración: Propuesta de Arquitectura Ambiente del Aplicativo

Ilustración: Propuesta de Arquitectura Estructura de Servicios

Ilustración: Propuesta de Arquitectura Estructura de Base de Datos

5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES DBA

| # | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Creación de nuevas tablas BD para la seguridad OAuth 2.0 (oauth_access_tokens, oauth_auth_codes, oauth_clients, oauth_personal_access_clients, oauth_refresh_tokens) | Arquitect, DBA |
| 2 | Configuración de repositorios de código GitHub para trabajar con micro servicios para alojar el código generado: https://github.com/JJREYES30/Api_AdSisUs.git https://github.com/JJREYES30/Api_DCCP.git https://github.com/JJREYES30/PDRMyE.git https://github.com/JJREYES30/Api_Notificaciones.git https://github.com/JJREYES30/Api_DPCP.git https://github.com/JJREYES30/Api_CPH.git https://github.com/JJREYES30/Api_DAMOP.git https://github.com/JJREYES30/Api_DAF.git https://github.com/JJREYES30/Api_Catalogos.git | Arquitect, DBA |
| 3 | Instalación de SO LINUX Centos 7 | Arquitect, DBA |
| 4 | Instalación de aplicaciones en el servidor para el entorno de desarrollo: MariaDB V10.3 ¦ Apache V8 ¦ PHP V8 ¦ Laravel V9 ¦ Composer V2.2.17 | Arquitect, DBA |

# 4. FIRMAS

| ELABORA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Asociado INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Responsable de Tecnologías de Información |

********************************FIN DEL DOCUMENTO******************************